省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“面向互联网＋”的广电IPv6云资源交换

中心

省级项目主管部门：广东省新闻出版广电局

填报人姓名：巩永昌

联系电话：020-29000256

填报日期：2018年8月3日

关于“面向互联网＋”的广电IPv6云资源

交换中心项目支出绩效自评的情况

为贯彻落实“国家十三五规划纲要”中明确提出的实施“互联网+”行动计划，超前布局下一代互联网，全面向互联网协议第6版（IPv6）演进升级，根据《财政部关于下达2017年“互联网+”重大工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建〔2017〕164号）及《广东省发展改革委关于转下达“互联网+”重大工程2017年中央预算内第一批投资计划的通知》（粤发改产业函〔2017〕1332号）的要求, 经批准决定总投入省财政资金3000万元，实施《“面向互联网＋”的广电IPv6云资源交换中心》建设任务。

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位情况

广东省广播电视网络股份有限公司于2010年6月6日创立，8月5日开业，是由20家发起人组建，肩负全省广播电视节目安全传输，为全省人民群众提供丰富多彩的电视节目等重要使命的省属大型国有文化骨干企业。

公司认真贯彻中央和省委、省政府有关精神，围绕“加快网络整合、推进转型升级、建设幸福广东”的发展思路，秉承“创业创新、永不停步”的企业精神，扎实有效开展工作。公司高度重视安全播出工作，通过一系列举措，圆满完成了历年的安全播出保障任务。公司全力推进全省网络双向化改造工作， 各分（子）公司的数字电视整转工作已全面完成，实现了地市网络数字化全覆盖。公司全力提升运营能力，2012年成功搭建全国首个全省统一运营的高清互动平台。此后，一直致力于推进高清互动电视发展，实现了高清互动电视平台从初级版到升级版的转变。

（二）项目实施内容

1、实施计划：“面向互联网＋”的广电IPv6云资源交换中心项目建设自2016年6月正式启动，在建设期（2016年6月-2018年6月）内采用国家补助加自筹的方式搭建IPv6云资源交换中心基本框架，初期建设10Gbps的服务能力，为3-5万用户提供服务并形成广电行业的标准规范；覆盖广东省三网融合试点城市。

首先，在IPv6云资源交换中心，建立一个自动化的IPv6内容聚合池，智能化完成IPv4热点内容的IPv6化缓存聚合。其次，在IPv6云资源交换中心，建立IPv4-IPv6地址转换云，为网站业务系统提供完全透明的4to6和6to4的转换服务。第三，在终端侧，引入支持IPv4/v6的新型家庭智能网关设备。第四，在网络侧，对广东广电网络进行IPv6网络改造，实现向下一代互联网的平滑升级。

2、资金分配方案：一是前端云平台系统（软硬件）费用1149.87万元（含爱奇艺CDN服务器扩容采购项目、省网CDN迅雷服务器项目、省网CDN淘宝服务器项目、NAT防火墙项目、东莞IDC交换机扩容、“2017IPv6”出口路由器扩容）； 二是终端侧设备购置费费用1850.13万元（含家庭智能网关、4K IP机顶盒）。

（三）项目自评等级和分数

自评等级：优；自评得分：98.5。（分析材料详见基础信息表）

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

“面向互联网＋”的广电IPv6云资源交换中心建设主要通过对3个试点地市（广州、佛山、东莞）的网络侧和终端侧进行改造和更新，通过搭建IPv6云资源池系统，可提供10Gbps的网络流量和为3-5万用户提供服务的能力。

通过完成爱奇艺CDN服务器扩容采购项目（65.74万元）、省网CDN迅雷服务器项目(27.92万元)、省网CDN淘宝服务器项目(97.35万元)，可提高网络内容分发质量、降低骨干网络传输负载以及降低节目源访问负载的技术，可组织内容的路由分发、规划和管理内容存储。

通过完成NAT防火墙项目（370.46万元）、东莞IDC交换机扩容（122.91万元）、“2017IPv6”出口路由器扩容(465.48万元), 可利用丰富的互联网出口资源，与第三方出口在骨干节点互联。可以提供高品质互联流量，充分保证动态应用内容的加速。IPv6云资源交换中心平台将内容聚合技术、缓存技术、CDN技术和内容资源管理技术等互联网技术相融合，同时整合全国主流CP资源、IDC资源和互联网出口等优势资源，将技术整合和资源整合进行有效结合，可以为用户提供最完整的流量服务。

通过购置家庭智能网关（863.64万元）、4K IP机顶盒(986.49万元), 在用户端部署家庭智能网关完成IPv4/v6转换，便于广电用户接入IPv6网络。通过完成终端侧部署，可为3-5万用户提供IPv6服务。

（二）存在问题。IPv6目前在国内属于相对新兴领域，可借鉴的运营经验尚浅。同时，项目经济效益目前尚不明朗。

三、改进意见

积极跟进IPv6技术发展，以弥补不足，降低风险。根据技术发展，积极发掘项目附加值，以加强项目可持续发展及加大利润产出。在广东广电开展宽带业务IPv6示范网络，积累并推广丰富的技术和市场经验，为他省广电网络的升级改造提供示范。一旦条件成熟可以实现跨区域的IPv6网络互联，同时向其他区域用户提供服务。最终可以设立多个IP视频云，推动全国广电网络向最终的IPv6网络演进速度。